## Slide 1
张啸 516030910467
王力帆 516030910438
汤志彪 516030910435
语音自主定位方法 —— 中期报告

## Slide 2
目录
CONTENTS
  简介
  已完成工作内容
  待完成工作内容
  剩余工作迭代计划
01
02
03
04

## Slide 3
01
  项目简介

## Slide 4
one
  项目目标
本项目希望改变传统的用视觉定位的方法
通过用语音识别交互的方式进行对象的粗定位，提高效率
同时改进视觉类地图中无法精确显示位置的问题，增进用户体验

## Slide 5
02
  已完成工作内容

## Slide 6
目录
CONTENTS
语音识别
模型导入与处理
Android app界面设计
01
02
03

## Slide 7
two
  语音识别
通过讯飞官网下载SDK，同时添加语音听写AI能力（添加新服务）
导入Unity对应工程，在Build Setting中设置对应参数生成测试用App
利用Android Studio平台，将SDK转变为Unity 3D对应Android的版本，以及AndroidManifest配置文件，最终生成aar文件

## Slide 8
two
  语音识别测试
设计了50个测试用例，准确率达94%

## Slide 9
two
  测试总结
对于“楼梯口”“走廊”等标志性地点能够正确识别
对于“3308”这种带有数字的输入能做到正确识别
对于“东南西北里外”等方位词能够正确识别.
对于上述结合也能够正确识别

## Slide 10
two
  测试总结
有些词相对于同音字没有这么通用会导致有误差
语速过快可能导致识别偏差
解决方案：在GUI界面反馈时给予用户选项
.
解决方案：将同音近义词纳入同一个标签

## Slide 11
two
  模型导入与处理
导入模型为软件学院大楼3号楼的模型
应对该问题，决定利用一个被预制为透明的cube来标识人物所处位置
与预期设想的不太一样，软件学院大楼模型为一个整体，而并非由小部件组合而成，这使得原来想利用Unity中tag来进行辨别的方法无法实现

## Slide 12
two
  模型导入与处理
准备利用边缘高亮技术来标识所处位置，在Unity Assert Store中选择了Outline Effect以及HighLight System两款插件
相比于Outline Effect的缺陷，HighLight System的表现相当优异，因此选用后者
Outline Effect缺点：
1.边缘有些过于粗糙
2.当cube的alpha通道置为0时，边缘高亮效果会消失

## Slide 13
two
  模型导入与处理
在摄像机上添加HighLighing Renderer组件
在收到tag（目标位置）后，根据代码中的信息变化HighLight的transform信息，从而从肉眼效果上体现出高亮
设置高亮物体为HighLight（目标cube），添加Highlighter组件

## Slide 14
two
  模型导入与处理（效果图）

## Slide 15
two
  模型导入与处理（不足）
  模型除了标准的房间或者走廊外，有类似半圆的平台，而预设的cube并不能完美描绘出外轮廓
  transform信息需要手动调整，期望在之后想出合适的自动化方式

## Slide 16
two
  安卓APP界面开发
在触摸屏上，如果只有单接触点，接触点通过上下移动对模型进行上下左右旋转
在App应用中添加输入语音按钮与输出文本框，对按钮事件进行绑定
.
在触摸屏上，如果有2个接触点，通过改变接触点之间的距离，对模型进行放缩

## Slide 17
two
  安卓APP界面开发（效果图）

## Slide 18
03
  待完成工作内容

## Slide 19
目录
CONTENTS
语音分析（关键词提取与归纳）
GUI美化以及用户友好性的实现
交互逻辑的实现
01
02
03

## Slide 20
three
  待完成工作内容
对语音识别的测试结果进行划分，通过上述划分对于语音处理返回的data进行更精细的辨认，筛选出关键信息
根据关键信息，在UI界面显示可能的目标范围，添加选择功能
App界面多场景设计，界面的美观优化

## Slide 21
04
  迭代计划

## Slide 22
four
  迭代计划
11-12周：筛选出关键信息 添加选择功能
13-14周：App界面多场景设计，界面的美观优化

## Slide 23
感
谢